Umowa nr ....

zawarta w dniu ... w Mieścisku pomiędzy:

AQUANET Mieścisko sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zacisze 19, 62-290 Mieścisko, NIP: 7661965235, REGON: 301148110, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000331844, z kapitałem zakładowym: 2 020 000,00 zł, reprezentowaną przez: Macieja Wojtyszyna – Prezesa Zarządu Spółki, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.................................... z siedzibą …….., NIP;……, Regon: …..reprezentowaną przez: ……………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej wspólnie: „ Stroną” lub „Stronami”

Mając na uwadze wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej obiektów administrowanych przez  Aquanet Mieścisko Sp. z o. o. poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”, które zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów administrowanych przez Aquanet Mieścisko Sp. z o. o. poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”.

- Zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) i Program Funkcjonalnie-Użytkowy (PFU), stanowiące Załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymogami dokumentów zamówienia, w szczególności z SWZ i PFU, zweryfikował zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu umowy. Nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę zgodnie z dokumentami, o których mowa w ust.3, a także zgodnie ze  złożoną przez niego ofertą. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy, jako jej Załącznik.

- Zamawiający i Wykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy, obowiązani są do współdziałania przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo budowlane, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

§ 2

Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wszystkie materiały wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy winny być nowe, a ich jakość winna odpowiadać wymogom ustawowym, a także wymogom wskazanym przez Zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów z wyżej wymienionymi wymogami, a także dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest wydać stosowne dokumenty na każde żądanie Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru Budowlanego) należy:

- sprawdzenie dokumentacji projektowej;

- przekazanie terenów budowy;

- sprawdzenie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub sztuką budowlaną;

- kontrola sposobu składowania i przechowywanie materiałów;

- protokolarny odbiór prac, zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową, w tym także sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru prac.

- Do obowiązków Wykonawcy należy kompleksowe sprawowanie nadzoru nad realizacją prac, w tym w szczególności:

- protokolarne przejęcie  terenu budowy od Zamawiającego;

- opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej;

- nadzór i kontrola prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych u Wykonawcy;

- prowadzenie dziennika budowy;

- nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż., bhp, przez wszystkich uczestników realizacji procesu inwestycji,

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;

- zapewnienie prawidłowego sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń.

- Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, mającymi w tym zakresie zastosowanie normami, przepisami BHP i ochrony środowiska, a w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych opisanych w PFU oraz dokumentacji projektowej;

- zapewnienie zaplecza budowy;

- spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach i zapewnienie wystawiającym je organom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w próbach i badaniach wykonywanych robót;

- zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 1538 ze zm.), po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;

- posiadanie wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami charakterystyki;

- uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może również domagać się dodatkowych spotkań, podając jego powody i ustalając termin z Zamawiającym;

- zapewnienie kadry pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadania;

- zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac;

- zapewnienie tymczasowego składowania odpadów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym uszkodzenia drogi, chodnika, zieleńców, instalacji, niezależnie od tego czy spowodowane zostały przez niego czy też przez Podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje  się niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzić inne prace zlecone mu w tym zakresie przez Zamawiającego.

§ 4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

- Strony ustalają, iż datą rozpoczęcia realizacji umowy będzie dzień wprowadzenia Wykonawcy na budowę, przy czym nastąpi to przez Zamawiającego nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy sporządzi harmonogram rzeczowy realizacji robót, w którym określi przebieg i planowany stan zaawansowania poszczególnych prac.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają nie później niż na dzień ………………..

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę podpisania przez Strony, przy udziale Kierownika prac i Inspektora nadzoru, pozytywnego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ……… zł,

słownie zł: …………………….. powiększonej o podatek VAT 23% :…..zł, słownie zł: ………………………razem brutto: ………………słownie zł: …………………

- Strony ustalają, iż Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie będzie podlegać okresowej waloryzacji ani zwiększeniu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego. Protokół ten zostanie podpisany nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o  wykonaniu i gotowości przekazania przedmiotu umowy.

- Błędnie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT będzie podstawą do odmowy jej przyjęcia przez Zamawiającego. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury VAT będzie liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu.

- Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych dokumentów do zapłaty obciążą Zamawiającego, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego stronie.

- Strony uzgadniają, że  wynagrodzenie wypłacone zostanie w formie płatności jednorazowej dokonanej po zakończeniu robót i uruchomieniu instalacji, na podstawie pozytywnego protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru budowlanego.

§ 6

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje Kierownik robót – roboty budowlane: ............................... który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosowne do tego rodzaju robót - wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje Kierownik robót – roboty elektryczne: ............................. który posiada uprawnienia z zakresu instalacji elektrycznych, stosowne do tego rodzaju robót - wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje inspektor nadzoru budowlanego: ................................ który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosowne do tego rodzaju robót - wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlanego oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest Maciej Wojtyszyn (tel.609-077-254)

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1- 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 7

Odbiór robót

- Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy to odbiór końcowy.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót i gotowości do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do jego rozpoczęcia, w tym atesty na materiały, dokumentację powykonawczą, instrukcje itp.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru końcowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Datę odbioru końcowego będzie stanowił dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez Zamawiającego wyłącznie w przypadku niewadliwego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad bądź usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym nastąpi to jeszcze przed podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego.

§ 8

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości obowiązującej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji jakości będzie wynosił:

- na ogniwa fotowoltaiczne – 15 lat,

- na konstrukcję wsporczą – 10 lat,

- na magazyny energii – 10 lat,

- na pozostałe komponenty - 5 lat,

- na falowniki - 10 lat

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej mu przez Wykonawcę gwarancji jakości.

- Obowiązuje następujący tryb usuwania wad:

- Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stwierdzonej wadzie;

- w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad niezwłocznie, w terminie wskazanym w ofercie, tj. ...... godzin od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie;

- po bezskutecznym usunięciu wad Zamawiający może powierzyć usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej(podmiotowi), na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze);

- w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do wykonania zastępczego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

- jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub mienia, Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez inny podmiot, działający na zlecenie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.            W takim przypadku obowiązuje następujący tryb usuwania wad:

- podmiot ten będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego;

- podmiot powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę o powstałej awarii niezwłocznie po stwierdzeniu jej wystąpienia;

- wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów wraz z dokumentami uzasadniającymi koszty oraz dokumentacją przyczyn awarii;

- płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone protokolarnie.

§ 9

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań umownych w formie następujących kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia,

o którym mowa w § 4 ust.3 umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, o którym mowa w umowie;

- z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1;

- za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgłoszenia Zamawiającemu lub bez jego zgody - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie w § 5 ust. 1.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1;

- z tytułu opóźnień w płatnościach – 0,1 % za każdy dzień opóźnienia wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie w § 5 ust. 1.

  - Zamawiający ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

- nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w ciągu  7 dni od dnia podpisania umowy;

- przerwania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, przy czym przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni i trwa nadal pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do o wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 5 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić właściwych warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich;

- gdy roboty budowlane prowadzone są przez Wykonawcę niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną;

- gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez Zamawiającego i pomimo wezwania do naprawienia uchybień, nie naprawi ich w terminie 5 dni od otrzymania wezwania;

- gdy Wykonawca nie przedłuża terminu ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 15 na cały okres obowiązywania umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych.

- W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, w szczególności: konieczności uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych.

- Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance odstąpienia od umowy i winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich odpowiedniego zabezpieczenia.

- Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest do:

- sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy czym odbędzie się to przy udziale przedstawicieli Zamawiającego;

- sporządzenia przy udziale Inspektora nadzoru budowlanego rozliczenia finansowego wykonanych robót;

- uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu.

- W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust.6, zostaną one wykonane przez Inspektora nadzoru budowlanego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę,              z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót;

- uporządkowania i przekazania Zamawiającemu terenu budowy;

- uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.

§ 11

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym m.in.:

a)  konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy;

b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: warunki atmosferyczne, przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień;

c) odstąpienia od części umowy.

- oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich;

- w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.

- Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 12

Podwykonawcy

- Za podwykonawców w myśl niniejszej umowy przyjmuje się dalszych podwykonawców robót budowlanych.

- Wykonawca nie może zatrudniać dalszych podwykonawców bez uzyskania pisemnej zgody  Zamawiającego pod rygorem nieważności. Naruszenie przedmiotowego obowiązku stanowić będzie nienależyte wykonanie niniejszej umowy uprawniające do naliczenia  kary umownej.

- Termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o dalsze podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Wykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, w terminie 4 dni od dnia jej zawarcia.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenia Podwykonawców  o niezaleganiu przez Wykonawcę wobec nich z zapłatą wynagrodzenia za wykowane roboty pod rygorem  prawa wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu potwierdzenia zapłaty na rzecz Podwykonawców.

§ 13

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca, przed zawarciem umowy, przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym w zakresie ryzyk budowlano montażowych, zgodnej z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie min. 350 000,00 złotych, pod rygorem naliczenia kary umownej.

- W przypadku nie przedłożenia w terminie wyznaczonym w ust.1 dowodu ubezpieczenia Zamawiający może dokonać ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i obciążyć Wykonawcę kosztem tego ubezpieczenia powiększonym o 5% z tytułu kosztów operacyjnych. Ubezpieczenie dokonane przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych do dnia ubezpieczenia.

§ 14

Gwarancja należytego wykonania robót i zabezpieczenie

- Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności: kar umownych, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a także roszczeń regresowych wynikających z roszczeń Podwykonawców wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia oraz roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego z powodu stwierdzonych wad wykonawczych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania Umowy, bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję bankową lub ubezpieczeniową (dalej: „Gwarancja”), zaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego, na kwotę stanowiącą 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, płatną na pierwsze żądanie, z terminem ważności do upływu 30 dni po dacie upływu okresu rękojmi i gwarancji całości inwestycji będącej przedmiotem umowy. Kwota Gwarancji zostanie zredukowana do 30% jej wartości po upływie 15 dni od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający może wykorzystać Gwarancję i/lub zatrzymaną kwotę, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i został o tym zawiadomiony przez Zamawiającego.

- Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy nastąpi  niezwłocznie i bezwarunkowo w następujący sposób:

- 70% zatrzymanej kwoty zostanie zwrócone Wykonawcy po końcowym odbiorze całości zadania przez Zamawiającego i usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru, w terminie, o którym mowa w ust. 1;

- 30% zatrzymanej kwoty będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań  Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócone Wykonawcy nie  wcześniej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz usunięciu wad  stwierdzonych w tym okresie.

§ 15

Inne postanowienia umowy

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.

- Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót lub wyrządzenia szkody odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania się wzajemnie w każdej zmianie adresu, telefonu i faksu. Jakakolwiek zmiana tych danych nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji o zmianach pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

- Wykonawca potwierdza, że aktualne jest oświadczenie złożone przez niego w trakcie postępowania, w wyniku którego zawarta została Umowa, dotyczące tego, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie w ww. zakresie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od momentu dowiedzenia się przez niego o jej zaistnieniu.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy - Kodeks Cywilny.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące Załączniki:

  - oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym;

  - PFU;

  - SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami,

- Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie postanowień oraz jej warunków wyżej wskazane dokumenty będą odczytywane i interpretowane w następującej kolejności:

- Umowa;

- oferta Wykonawcy;

- SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami;

- dokumentacja projektowa,

z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał lepsze parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub lepszą technikę wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi dokumentami.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca 							Zamawiający